ZJDC16—2022—0010

绍市建设办〔2022〕108号

关于使用盘扣式等工具式模板支撑体系的通知

各区、县（市）建设局，上虞区建管中心、滨海新区管委会办公室、镜湖新区开发办综合事务部，各有关单位：

为进一步规范模板工程及其支撑体系搭设、使用和管理，有效防范模板支撑体系坍塌事故，切实保护人民群众生命和财产安全，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架》（JGJ231-2021）等，结合我市以往事故教训和工程实际，决定在全市范围内推广使用盘扣式等工具式模板支撑体系，现就有关事项通知如下：

一、使用范围

（一）地下室模板工程支撑体系。

（二）危险性较大的模板工程支撑体系（危大工程范围参照《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分布分项工程安全管理规定>的通知》（31号文）。

（三）地铁、智慧快速路工程中模板工程支撑体系。

（四）申报绍兴市建设工程施工安全生产标准化管理优良工地的建筑工程中模板工程支撑体系。

二、实施时间

2023年1月1日起，在所有工程项目中按使用范围要求推广使用盘扣式等工具式模板支撑体系。

三、相关要求

（一）强化宣传推广。各地要充分认识到推广盘扣式等工具式模板支撑体系的重要性，加强政策宣传引导，加快推进盘扣式等工具式模板支撑体系的推广应用。

（二）加强技术培训。各地要按照本通知要求，及时组织开展盘扣式等工具式模板支撑体系的技术培训，提升作业人员的安装搭设等技术。

（三）强化质量管控。施工现场使用的盘扣式等工具式模板支撑体系，均应具备产品合格证、质量证明书、使用说明书、检测报告等完备的质量保证资料，并按规定做好进场前验收和使用前抽样检测工作。

（四）强化监督管理。各地要加强对盘扣式等工具式模板支撑体系的监督检查，重点强化对构配件质量，专项施工方案编审及论证情况，人员持证上岗情况，交底和验收等环节的检查。对发现的隐患问题和违法违规行为依法严肃处理，有效预防和减少模板支架坍塌事故发生。使用过程情况及时上报反馈。

绍兴市住房和城乡建设局办公室

2022年10月25日

绍兴市住房和城乡建设局办公室            2022年10月25日印发